1. Kiểm tra Increment & Đánh giá Review cũ

Phân loại Increment cuối Sprint 14:

- SC-61 & SC-65 (Done): Đạt toàn bộ kiểm thử, không còn lỗi cao, đã qua kiểm tra quyền riêng tư (SC-65)

- SC-62, SC-63, SC-64 (Chưa Done): Cần trình bày minh bạch lý do chưa đạt. SC-62 chưa đạt 100% test; SC-63 còn 1 lỗi nghiêm trọng cao; SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại (SĐT)

2 điểm sai của Sprint Review cũ & Tác động:

- Gộp nghiệm thu và đánh giá sai trạng thái: PO gọi tất cả là Done dù SC-62, 63, 64 vi phạm Definition of Done → Gây hiểu lầm về chất lượng thực tế, rủi ro lộ SĐT thật

- Cam kết Feedback ngay lập tức: PO hứa làm mọi Feedback → Biến Feedback thành cam kết mù quáng, bỏ qua bước phân tích và ưu tiên trên Product Backlog

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

Agenda Sprint Review (60 phút):

- 10 phút: PO mở đầu, đối chiếu Sprint Goal và minh bạch trạng thái Done/Chưa Done của các PBI

- 30 phút: Demo SC-61 & SC-65. Đặt câu hỏi mở để thu thập Feedback hai chiều (VD: "Tính năng này giải quyết được bao nhiêu % khó khăn của anh/chị?")

- 20 phút: Thảo luận Feedback. PO làm rõ rằng Feedback sẽ được đưa vào xem xét trên Backlog, không cam kết code ngay

Feedback Log (Trích xuất):

- F-02 (Chuyển sớm): Cần làm rõ ngưỡng “sớm” là bao nhiêu phút/tin nhắn → Hướng xử lý: PO trao đổi với CSKH để tạo PBI mới

- F-03 (Còn SĐT): Bằng chứng từ việc SC-64 chưa Done → Hướng xử lý: Tiếp tục hoàn thiện SC-64 ở Sprint 15

- F-04 (Thiếu lịch sử): Bằng chứng đi ngược lại Sprint Goal → Hướng xử lý: PO ưu tiên đưa vào đỉnh Backlog Sprint 15

3. Chọn kỹ thuật Retro (Bước 5.4 thực hiện trước)

Quyết định: Chọn 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) thay vì Start-Stop-Continue.

- Lý do & Trade-off: Nhóm đang có thói quen đổ lỗi, độ an toàn tâm lý rất thấp (2,8/5). 4Ls mất thời gian hơn nhưng an toàn hơn, giúp người ít nói dám chia sẻ dưới dạng ẩn danh những thứ "Còn thiếu" (Lacked) thay vì trực diện chỉ trích như “Dừng lại” (Stop). Điều kiện kết hợp: Scrum Master (SM) phải quản lý timebox nghiêm ngặt.

4. Thiết kế Sprint Retrospective (60 phút)

Luồng Data - Insight - Action - Follow-up:

- Data (15p): Thu thập ẩn danh qua 4Ls. Dữ liệu thực tế: Staging có quyền muộn (Ngày 4), Integration Test chạy muộn (Ngày 8), đổi luật qua tin nhắn riêng

- Insight (20p): Nhóm thẻ để tìm nguyên nhân gốc rễ (VD: Test muộn do môi trường cấp chậm; sai lệch yêu cầu do giao tiếp không chính thức). Tránh công kích cá nhân.

- Action & Follow-up (25p): Nhóm tự bầu chọn, SM chốt tối đa 2 Action Item

Danh sách 2 Action Item:

- Hành động 1: Mọi thay đổi quy tắc nghiệp vụ phải được bình luận/cập nhật trực tiếp trên vé Jira, cấm thay đổi qua tin nhắn cá nhân

  - Nhóm theo dõi: SM & Developers. Khi kiểm tra: Daily Scrum & Retro S15. Bằng chứng: Log thay đổi trên Jira

- Hành động 2: Cấp quyền Staging từ Ngày 1 và chạy Integration Test muộn nhất vào Ngày 5 của Sprint

  - Nhóm theo dõi: Developers. Khi kiểm tra: Retro S15. Bằng chứng: Lịch sử deploy/test log thành công

5. Chu trình Inspect and Adapt

Sơ đồ luồng: Sprint Review (Lấy Feedback) → PO làm rõ → Product Backlog → Sprint Retrospective (Phân tích Data) → Action Items → Kiểm tra/Áp dụng ở Sprint 15

Truy vết cụ thể:

- Truy vết 1 Feedback (F-04 - Thiếu lịch sử): Từ Review, PO nắm quyền cập nhật → Ghi nhận vào Backlog → Đưa vào Sprint 15. Tiêu chí đo: Tính năng hiển thị lịch sử đạt Done ở Sprint 15

- Truy vết 1 Action (Test sớm): Từ Retro S14, Developers nắm quyền cập nhật → Áp dụng vào luồng làm việc S15. Bằng chứng/Tiêu chí đo: Hệ thống ghi nhận có bản chạy Integration Test thành công vào đúng Ngày 5 của Sprint 15. Tình trạng đổ lỗi giảm dần